Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 27.01.2020 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| 08h20 – 09h50  Durante questo tempo ho recuperto ciò che l’ultima lezione non ero riuscito a fare a causa della macchina virtuale Windows 10. Ho quindi terminato la pianifica preventiva la quale è anche stata documentata nel dettaglio all’interno della documentazione. Ho dunque completato i capitoli 1 e 2 della documentazione. Ora inizia dunque il capitolo di progettazione nel quale ho completato e descritto lo schema di rete basilare. Ho chiesto al formatore se fosse necessario introdurre nella documentazione il diagramma di flusso, il quale è risultato non necessario. Sono quindi passato alla progettazione del database.  10h05 – 11h35  Nella seconda parte della mattinata mi sono occupato della progettazione dello schema del database, che a causa di alcuni dubbi riguardanti la gestione dei permessi, non ho potuto continuare in quanto ne dovò discutere con il mio formatore il prima possibile. Ho dunque iniziato a creare e descrivere tutte le interfacce che saranno presenti all’interno del sito web, quindi ho terminato il capitolo “Design delle interfacce”.    Figura 1 Gestione tipologie congedi.    Figura 2 Gestione utenti.    Figura 3 Pagina principale.    Figura 4 Pagina di accesso.    Figura 5 Esempio di un recipiente.    Figura 6 Storico congedi.  13h15 – 14h45  Durante il resto della lezione ho iniziato a schematizzare il possibile per lo schema del database. Questo è lo schema ER che sono riuscito a creare in modo da avere una base da discutere durante il prossimo colloquio con il formatore.    Figura 7 Schema ER temporaneo.  In seguito ho revisionato la documentazione scritta fino ad ora ed ho steso il diario. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Non ho riscontrato nessun problema nella lezione di oggi. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Mi trovo in linea con la pianifica preventiva. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Discutere il diagramma ER del database con il formatore e risolvere alcuni dubbi riguardanti il calendario. |