Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 19.02.2020 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| 13h15 – 14h45  Durante le prime due ore mi sono occupato di implementare il contenitore riguardante la direzione.    Figura 1 Contenitore direzione.  Anche attraverso questa pagina è possibile andare in modalità di visualizzazione del congedo. Mi sono inoltre occupato di aggiungere le funzionalità di amministratore alla pagina di modifica dei congedi, la quale è stata trasformata nel seguente modo:    Figura 2 Schermata di modifica.  È stata dunque aggiunta la possibilità di mettere delle osservazioni e di selezionare lo stato della richiesta di congedo il quale può essere rispettivamente: ACCETTATA, RESPINTA o CONSTATATA. Ho dovuto aggiungere dei controlli di sessione in modo tale da adattare la richiesta da andare ad effettuare quando viene premuto il tasto di aggiornamento della richiesta. Ho quindi reso dinamica la compilazione dei parametri da inviare con il seguente codice:  <?php if (Session::isAdministration() && $editing): ?>  var status = $("#status").val();  var observations = $("#observations").val();  if(!isValidDescription(observations)) {  $.notify("Le osservazioni contengono caratteri non ammessi!", "error");  return;  }  toAdd = "&status=" + status + "&observations=" + observations;    <?php endif; ?>  In questo modo controllo se l’utente è un amministratore ed è in modalità di modifica. Se la condizione è vera aggiungo i campi relativi allo stato della richiesta e alle osservazioni.  15h00 – 16h20  Durante la seconda parte della lezione mi sono concentrato sull’aggiornamento della documentazione, ho quindi portato avanti il capitolo dell’implementazione descrivendo più nel dettaglio il flusso di autenticazione e validazione dei campi.  16h20 – 16h30  Revisione e stesura diario. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Nessun problema riscontrato. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Al momento sono in vantaggio rispetto alla pianificazione preventiva. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Iniziare lo sviluppo degli istoriati presenti nel sistema. |