Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 21.02.2020 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| 13h15 – 14h45  Mi sono occupato di continuare il capitolo dell’implementazione della documentazione e successivamente mi sono stati dati gli accessi per il database e l’hosting infomaniak.  15h00 – 16h20  Mi sono occupato di aggiungere il link di base a tutte le risorse in modo da poter supportare anche infomaniak.  16h20 – 16h30  Revisione e stesura diario. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Nessun problema riscontrato. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Ho un vantaggio rispetto la pianifica. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| - |