Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 04.03.2020 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| 13h15 – 14h45  Ho aggiornato la documentazione aggiungendo un capitolo che spiega come vengono gestite le risorse locali richieste per il funzionamento del sito web all’interno dell’implementazione. Successivamente mi sono occupato di aggiornare alcuni controlli nei select della data del calendario, ho impostato la data minima per ogni selettore. Per fare ciò ho utilizzato il seguente codice:  var min = new Date(monday.getTime() + 86400000 \* i);  if(today.getTime() > min.getTime()) {  min.setTime(min.getTime() + 86400000 \* 7);  }  Questo codice si occupa della verifica della data corrente con quella del lunedì della settimana stessa. Successivamente mi sono occupato di eseguire alcuni aggiornamenti grafici del PDF ed ho aggiornato il formatore sullo stato del progetto.  15h00 – 16h30  Ho continuato lo sviluppo della generazione dei PDF aggiungendo uno spazio che divide il calendario da orario normale e serale, il risultato è stato il seguente:    Figura Calendario all'interno del PDF.  Successivamente ho continuato ad implementare la prima pagina del PDF che riguarda la descrizione generale dei motivi del congedo.    Figura Bozza della prima pagina del PDF. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Non ho riscontrato nessun problema. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Al momento ho un leggero vantaggio rispetto alla pianifica iniziale. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Terminare lo sviluppo della generazione dei PDF, iniziare a verificare messaggi di errore ed implementare notifiche email aggiuntive. |