Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 23.03.2020 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| 08h20 – 11h35  Ho aggiornato il database aggiungendo un campo chiamato can\_be\_forwarded che verrà utilizzato per determinare se una richiesta di congedo potrà essere spedita direttamente anche dalla segreteria. Il database ora risulta così:    Figura 1 Schema ER.  Una volta aggiunto il campo al database, ho sviluppato la logica per la gestione delle richieste che possiedono questo flag a true. Ho aggiornato tutti i controlli nel quale sia richiesto un utente che abbia i permessi di direzione o vice direzione nel seguente modo:  (Session::isAdministration() || $request['request']['can\_be\_forwarded'])  Questo permette che l’utente faccia parte dell’amministrazione oppure che la richiesta possa essere inoltrata. Ovviamente viene comunque eseguito il controllo che l’utente faccia almeno parte della segreteria.    Figura 2 Possibilità di rimandare un congedo in segreteria.  Successivamente mi sono occupato di aggiornare tutti i bottoni presenti nel sito web trasformandoli in bottoni pieni, come richiesto dal formatore. Il tutto è poi stato caricato su infomaniak.  13h15 – 14h45  Mi sono occupato di aggiornare la documentazione riguardante le nuove modifiche del database, inoltre ho aggiunto i seguenti capitoli all’interno della sezione Implementazione:   * Inoltro delle richieste * Interfacce grafiche   + Pagina di accesso   + Pagina principale   + Pagina personale, congedi in uscita   + Pagina personale, storico   + Contenitore segreteria   + Contenitore direzione e vice direzione   + Storico generale   + Visualizzazione PDF   + Pagina di gestione utenti   + Pagina di gestione motivazioni   + Pagina di recupero/impostazione password |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Nessun problema riscontrato. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Piccolo vantaggio rispetto alla pianifica. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Documentare le interfacce grafiche rimanenti ed iniziare la fase di testing generale e documentare il tutto. |