Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 27.03.2020 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| 13h15 – 16h30  Anche per la giornata di oggi mi sono dedicato alla continuazione della stesura del protocollo di test il quale al momento si trova a buon punto, al momento circa il 30% di tutto il progetto è presente nel protocollo di test. Sono arrivato in linea con la pianifica presente nel GANTT, da oggi inizia ufficialmente la fase ti testing anche se l’ho anticipata di un giorno. Una volta terminata la fase di testing del progetto dovrò concentrarmi sulla stesura della documentazione. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Nessun problema riscontrato. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono in linea con la pianifica. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Continuare il protocollo di test ed eseguire alcuni ritocchi nei messaggi di errore. |