Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 02.04.2020 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| 13h15 – 16h30  Tutta la giornata di oggi è stata dedicata alla rilettura e correttura dei seguenti file:   * Abstract * Manuale di installazione * Documentazione   La parte che ha preso più tempo (circa 2 ore e mezza) è stata la rilettura di tutta la documentazione. Per la giornata di domani ho intenzione di aggiornare la struttura del GIT in modo che sia conforme con le specifiche del formatore e di aggiornare il sito presente su infomaniak all’ultima versione. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Nessun problema riscontrato. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Mi trovo in linea con la pianifica. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Aggiornare gli ultimi capitoli della documentazione e caricare il prodotto su infomaniak. |