Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 03.04.2020 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| 13h15 – 16h30  Aggiornato la struttura della repository GitLab, aggiornati tutti i documenti docx e pdf. Inoltre caricata l’ultima versione del sito sull’hosting esterno infomaniak. Successivamente ho aggiornato il login esterno in modo che sia permesso su infomaniak. Infomaniak non permette l’utilizzo della funzione file\_get\_contents ed ho dunque utilizzato curl:  if ($username && $password) {  $cod = new EnDecryptText();  $u=$cod->Encrypt\_Text($username);  $p=$cod->Encrypt\_Text($password);  $url = "http://212.117.109.242:1935/autenticami\_esterno\_2016.php?u=$u&p=$p&chi=cpt";  $ch = curl\_init();  curl\_setopt($ch, CURLOPT\_URL, $url);  curl\_setopt($ch, CURLOPT\_RETURNTRANSFER, 1);  $result = curl\_exec($ch);  curl\_close($ch);  parse\_str($result, $out);  return $out;  } else {  return false;  } |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Nessun problema riscontrato. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Mi trovo in linea con la pianifica. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Consegnare il progetto. |